|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| everis RGB Low | | Externalización del mantenimiento y evolución de aplicaciones del ICO  Acta Reunión de seguimiento semanal de proyecto | | | |  | |
| Resumen | | | | | | | |
| Reunión de Seguimiento semanal mantenida el 27 de Septiembre de 2017 en el CAR de Alicante e instalaciones de ICO. | | | | | | | |
| Registro de modificaciones | | | | | | | |
| **Versión** | **Descripción [o descripción de cambios]** | | **Autor** | **Fecha creación** | **Aprobado por** | | **Fecha aprobación** |
| 1.0 | Inicial | | everis | 27-09-2017 |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |

Contenido

1. Información de la Reunión 2

2. Agenda 3

3. Temas corporativos 4

4. Temas Tratados 5

5. Riesgos 6

6. Acuerdos 7

7. Puntos Pendientes 8

# Información de la Reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 27-09-2017 | Lugar: | ICO-CAR |
| Hora: | 09:00 | Duración: | 1 h. |
| Objetivo de la Reunión: | Reunión de Seguimiento Operativo Semanal | | |
| Convocada por: | everis - CAR Alicante. | | |
| Periodo | 20-09-2017 al 27-09-2017 | | |
| Asistentes | | | |
| - Cristian López Soriano (CL)  - Cristian Botella (CB)  - Javier Soler Cano (JS)  - Danylo Bigma (DB)  - Emilio González (EG)  - Jose Juan Jiménez (JJ)  - Daniel Quirant Rico (DQ)  - Jordi García Gonzalez (JG) | | | |
| Lista de Distribución | | | |
|  | | | |

# Agenda

| Nº de Asunto | Asunto | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reunión de seguimiento semanal | 1 h. |

# Temas corporativos

# Temas Tratados

Se exponen temas relacionados con el proyecto en Madrid. Se debaten ciertos puntos y finalmente cada integrante comparte su situación actual en el desarrollo de sus peticiones.

Como aspectos más importantes:

Peticiones en curso

* + - * ICO-49159
      * **Tipo:** Soporte Técnico
      * **Aplicación:** JAVA - GP
      * **Prioridad:** Menor
      * **Nombre:** SISTEMAS - Trazas en los logs
      * **Estado:** En Proceso
      * **Fecha de entrega:** 06/10/17 05:25 PM
      * **Comentario:** Aquí va el comentario
      * ICO-47684
      * **Tipo:** Mantenimiento Correctivo
      * **Aplicación:** JAVA - Núcleo
      * **Prioridad:** Mayor
      * **Nombre:** NUCLEO - Validaciones Núcleo Bancario - -Registro A.1.3
      * **Estado:** En Proceso
      * **Fecha de entrega:** 30/06/17 02:03 PM
      * **Comentario:** Aquí va el comentario
      * ICO-48374
      * **Tipo:** Evolutivo Adaptativo
      * **Aplicación:** JAVA - Límite Riesgos
      * **Prioridad:** Mayor
      * **Nombre:** CLR - Control del Riesgo de Canal mediación internacional
      * **Estado:** Pruebas ICO
      * **Fecha de entrega:** 13/10/17 07:00 PM
      * **Comentario:** Aquí va el comentario

# Riesgos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Origen** | **Aplicación** | **Mitigación** | **Fecha Resolución** |
|  |  |  |  |  |

# Acuerdos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Acuerdo | Acuerdo | Plan de acción | Responsabilidad | Fecha Ejecución |
| 1 |  |  |  |  |

# Puntos Pendientes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de Punto Pendiente | Petición | Descripción | Responsabilidad | Fecha Ejecución |
|  |  |  |  |  |